2017年顺德区社区体育公园和足球场建设

实施方案

为继续推进我区的社区体育公园和足球场建设任务，参照《广东省社区体育公园规划建设指引》，结合我区实际，特制定本实施方案。

一、工作目标

到2017年年底，在全区范围内新建、改造和提升10个以上的社区体育公园或者足球场。

- 基本原则

（一）因地制宜，实事求是。结合当地经济社会发展水平、自然环境条件和地方文化特色，坚持从实际出发，确定新建、改造方案。从当地市民实际需求出发，并根据不同体育项目的功能特点，统筹规划、合理布局、加强个性设计。

（二）整合资源，有效利用。充分利用已有的建设用地资源，并与社区其他配套设施、公园、绿道等建设相结合，发挥更大的综合效益。项目必须尊重居民意愿，广泛听取当地群众意见，把政府支持与群众自觉自愿结合起来。

（三）责任到人，多方参与。社区体育公园和足球场建设应在地方党委和政府的领导、相关部门的配合下进行。镇（街道）政府是建设的责任主体，区文化体育局给予指导和资金支持，鼓励企业、团体等社会力量和个人共同参与建设。各建设项目必须在配置社区体育公园、体育彩票公益金及城市文明的标识之后方可通过验收。

三、建设内容与标准

社区体育公园建设面积一般在1000—3000平方米左右（可根据实际情况合理确定）， 在符合相关规范标准及用地要求的前提下可选择建设下列设施：

标准灯光篮球场或三人制篮球场；5人或7人制笼式足球场；400平方米以上水泥（或大理石）健身广场；200米以上的健身步道(宽度不少于1.2米)；10件以上的常用健身路径(如蹬力器、仰卧起坐平台、压腿训练器、单双杠、转体训练器等，可安置在绿地中)；室外乒乓球台；小型儿童娱乐设施；公共卫生配套设施；草坪、树木等景观绿化；公园的入口、公共活动区域、公共设施、坡道、台阶、指示标牌等区域应按有关规范设置照明设施。

足球场按照5人、7人、11人制的标准建设，面积一般在1000—8000平方米左右，（可根据实际情况合理确定）， 在符合相关规范标准及用地要求的前提下可选择合适的标准建设。

四、建设资金

社区体育公园建设资金以建设单位的资金为主，可通过社会筹集和动员社会力量参与、支持，区文化体育局利用体育彩票公益金资源对每个社区体育公园给予补贴，具体数额及支付方式视建设规模和工程进度另行确定。

五、实施步骤

社区体育公园的建设，按照文体部门主导，规划、国土部门审核，建设部门组织实施，使用辖区属地管理的原则组织，安排如下：

（一）各镇（街道）结合实际情况初定选址；

（二）实地勘查，研究确定选址可行性；

（三）各镇（街道）将确定选址纳入建设规划，完成立项、报建等建设手续后，向区文化体育局申请补贴资金；

（四）区文化体育局审核通过后，按建设规模和要求确定并下拨补贴资金；

（五）由各镇（街道）组织建设；

（六）区文化体育局组织相关部门对项目建设进行监督检查；

（七）建设完成后，由区文化体育局组织相关部门验收。

六、时间安排

（一）2017年3月前，拟定选址，研究确定选址可行性。

（二）2017年4—5月，审核建设方案，确定建设补贴资金。

（三）2017年5—10月，各镇（街道）组织建设、进行中期评审。

（四）2017年11—12月，检查验收。