依申请公开

佛山市文化广电新闻出版局文件

佛文物〔2015〕28号

佛山市文化广电新闻出版局关于印发《古村落保护与利用指南及日常管理要求》的通知

各区文化体育局（文体旅游局）:

为有效推进古村落活化升级，指导古村落村史室、名人室、民办博物馆、文化室等建设以及开展文物保护与古村落日常管理等工作，我局编制了《古村落保护与利用指南及日常管理要求》，现印发给你们。

同时，为进一步推进古村落活化升级，我局对《30个特色古村落宜居示范与活化升级2014－2016年工作指导意见》（佛建管〔2014〕198号，简称《指导意见》）作了修改完善，增加“制作、安装交通标识牌及设置公交线路站点”等要求。现一同下发给你们，请遵照执行，并紧密结合《指导意见》的要求做好《2014-2016年度特色古村宜居示范与活化升级实施项目库》填报工作。

附件：1.《古村落保护与利用指南及日常管理要求》

2.《30个特色古村落宜居示范与活化升级2014－

2016 年工作指导意见》

佛山市文化广电新闻出版局

2015年3月11日

（联系人：何咏诗，联系电话：83031812）

附件1

古村落保护与利用指南

及日常管理要求

佛山市文化广电新闻出版局

二〇一五年三月编制

目录

村史室建设指南	1

名人室建设指南	3

民办博物馆建设指南	4

村级文化室（图书室）建设指南	7

文物保护工程、历史建筑修缮工程审批（勘察和方案设计

文件审核）程序	8

古村落日常管理要求	21

村史室建设指南

为贯彻落实《佛山市百村升级行动计划建设方案》和《佛山市特色古村落宜居示范与活化升级实施方案》，切实推动古村落文化活化升级工作，建设村史室，达到“一村一村史室”的目标，特制定本指南。

村史室应运用文字、图片、实物等多种方式，展示村落历史沿革、村落文化和民俗风情等，其建设包括：场馆、馆内陈列及宣传资料等。

一、场馆选址

充分利用本村现有各类公共房屋设施，建议选择祠堂、名人故居等历史建筑或具有特色的建筑，面积达到200平方米以上。     二、馆内陈列：村史室陈列主要包括以下三个方面：文字、图片和实物。

- 文字：介绍本村历史、村史上发生的重大事件及重要人物、古建筑文化内涵、村落故事、村落手工艺、民间传统文化（含本村信仰）等。分为前言、正文和结语三部分，前言是村落整体介绍；正文可以根据时间顺序，对村史进行介绍，也可以根据本村具体情况，分历史渊源、名人、建筑特色、民俗活动等板块介绍；结语可以是总结、展望或感言。

- 图片：根据文字内容选择，包括历史和近现代村落景色、古民居、名人、村民生活、民俗活动等图像。

- 实物：陈列不同年代、不同时期的劳动工具、生产资料、生活用品、家具陈设、衣食住行用品、手工艺品等实物或模型，并配以简单的文字说明或情景介绍，还可包括族谱、相关出版物等。

- 三、宣传资料

如有条件，可以将村史印刷成小册子或单张，发放给外来游客。

在村史室建设方面，各村应充分挖掘本村在生产生活、饮食服饰、节庆等方面的传统文化，形成自身特色。

名人室建设指南

鼓励有历史名人的村落建设名人室，纪念对象涵盖从古至今在文化、政治、经济等各个社会领域中有较大影响的突出人物，具体包括教育家、文学家、艺术家、革命家、近代民族企业家、宗教人士及其他历史名人。

- 一、馆舍选址

根据纪念人物多寡，可分为单一名人室和群星馆，建议将名人祖居故居或祠堂、书塾、社学等历史建筑或具有特色的建筑辟为场馆，面积不限，但应满足展览的实际需要，以便较好地展示名人事迹。

- 二、馆内陈列：可从文字、图片、实物和场景复原等方面进行考虑。

（一）文字：介绍名人生平，包括出生年月、家庭背景、人生轨迹、所做的社会贡献和影响力等，分前言、正文和结语三部分，内容不作限制，但表述应客观，不偏离社会主流评价，符合社会良俗。

（二）图片：名人画像或照片，以及与其相关的各类图像。

（三）实物：名人家谱、手稿、作品、个人用品、荣誉证明等。

（四）场景复原：如运用名人故居作为展馆，开辟空间作为展区的同时，在有条件的情况下，可考虑通过恢复名人生活年代的民居场景，如厅堂、卧室、书房、厨房等原景，再现当时的生活情景。

民办博物馆建设指南

鼓励有条件的村落，根据本村实际情况自办或者引进社会资本建设民办博物馆，尤其是具有我市地域文化、民俗文化代表性的博物馆。民办博物馆的建设应当达到以下要求：

一、具有固定的适宜的办馆场所。

馆舍应符合《博物馆建筑设计规范》等国家和行业颁布的有关标准和规范的要求，展厅（室）面积不低于400平方米，馆舍建筑面积不低于1000平方米。依托历史建筑、故居、旧址、遗址等不可移动的文化与自然遗产实物并以其原状陈列为主的博物馆，展厅（室）面积可适当放宽。

二、具有与办馆宗旨相符合、构成体系的藏品及必要的研究资料。藏品应不少于300件（套）。依托历史建筑、故居、旧址等不可移动的文化遗产实物并以其为主要保护、研究、展示内容的博物馆，以及以大体量实物收藏为主的博物馆，藏品数量可适当放宽。

三、具有基本陈列计划，展览内容应当科学准确。

四、具有必要的办馆资金和稳定的经费来源。办馆注册资金系指举办者在扣除用地、建筑、设备设施、藏品等投入外，能保证民办博物馆年度正常运作的流动资金，最低限额为50万元人民币。

五、民办博物馆的名称应符合民政部《民办非企业单位名称管理暂行规定》有关要求，拟定名称需经登记管理机关预审。

六、具有符合法律、法规规定的博物馆章程。制定章程要符合《民办博物馆章程示范文本（试行）》要求。

七、具有依法设立由举办者或其代表、社会人士代表等人员组成的理事会（董事会）或其他形式的决策机构，其组成人数应在3人以上。其中三分之一以上的理事（董事）应当具有5年以上博物馆从业经验。

八、配备符合条件的专职馆长或副馆长。民办博物馆的专职馆长或副馆长应具有大学专科以上学历，相关领域学术专长和5年以上博物馆从业经验，无不良博物馆从业记录，身体健康，能胜任博物馆管理工作。

九、具有与办馆宗旨相符合、与办馆规模相适应的专业技术和管理人员，应不少于6人；其中专职人员占60%以上，且专职人员60%以上具有大专以上学历。

十、建立符合博物馆专业要求的组织机构，具有健全的管理制度。法定代表人按章程规定产生。

十一、举办民办博物馆的社会组织，应当具有法人资格；举办民办博物馆的个人，应当具有中国国籍，具有政治权利和完全民事行为能力。

非本地注册的社会组织，须在本地相应机构登记注册，获得许可。在本地办馆须是本地常住人口，或已在公安机关办理一年以上暂住证明的外地人口。

十二、办馆条件达到标准的可以申请设立民办博物馆，举办者应当向所在地的区文化行政部门提交博物馆设立申请书、博物馆章程、合法有效的藏品证明文件、基本陈列大纲及专家论证意见、理事会（董事会）成员名单及首届筹备会议决议等材料。经区文化行政部门审核同意设立的民办博物馆,应持审核意见及其他申报材料,向当地民政部门申请登记,取得民办非企业法人资格。

十三、本指南依据国家文物局《关于民办博物馆设立的指导意见》制定，具体情况请咨询各区文化行政部门或查阅国家文物局《关于民办博物馆设立的指导意见》（文物博发〔2014〕21号）与《关于印发<民办博物馆章程示范文本（试行）>的通知》（文物博函〔2012〕2051号）。

村级文化室（图书室）建设指南

为适应古村落文化建设需求，推进古村落活化升级，指导村级文化室（图书室）建设，特制定本指南。

一、建筑面积不少于30平方米，配置阅览桌椅、书柜或书架、报刊架。建议充分利用宗祠、社学、私塾等历史建筑作为文化室（图书室）场馆。

二、可供借阅的实用图书行政村不少于1500册，自然村不少于1000册；每年新增图书行政村不少于200册，自然村不少于100册，其中，文化教育类图书不少于20％。报刊不少于5种。有条件的，还可增设电脑、电视机、DVD机等设备。

三、每周免费开放服务时间一般不少于5天，每天开放时间不少于4个小时。在外部醒目位置张贴开放时间，以方便村民借阅，并接受村民监督。

四、建立健全《书屋借阅与赔偿制度》、《书屋管理制度》、《书屋管理人员工作职责》、《读者文明公约》等各项工作制度，每年举办读书活动3场以上。

五、设有专职或兼职管理人员，并鼓励文化志愿者担任。

六、建有室外文化小广场。

参考依据：

- 《关于印发<广东省“农家书屋”工程实施方案>的通知》（粤新出联〔2007〕5号）

- 《广东省文化厅关于印发<广东省综合文化站评估定级量化标准>（2015年度）的通知》（粤文公〔2014〕89号）

文物保护工程、历史建筑修缮工程审批

（勘察和方案设计文件审核）程序

一、文物保护工程审批程序

文物保护工程，是指对文物保护单位和不可移动文物进行的保护工程，包括保养维护工程、抢险加固工程、修缮工程、保护性设施建设工程、迁移工程等。

保养维护工程，系指针对文物的轻微损害所作的日常性、季节性的养护。

抢险加固工程，系指文物突发严重危险时，由于时间、技术、经费等条件的限制，不能进行彻底修缮而对文物、历史建筑采取具有可逆性的临时抢险加固措施的工程。

修缮工程，系指为保护文物本体所必需的结构进行加固处理和维修，包括结合结构加固而进行的局部复原工程。

保护性设施建设工程，系指为保护文物而附加安全防护设施的工程。

迁移工程，系指因保护工作特别需要，并无其他更为有效的手段时所采取的将文物整体或局部搬迁、异地保护的工程。

承担文物保护工程的勘察、设计、施工、监理单位必须具有国家文物局认定的文物保护工程资质。

文物保护工程按照文物保护单位级别实行分级管理，并按以下规定履行报批程序：

（一）全国重点文物保护单位保护工程以省级文物行政部门为申报机关，国家文物局为审批机关。审批程序为：立项——呈报技术方案。

立项：全国重点文物保护单位的管理机构按照《全国重点文物保护单位文物保护工程立项报告规范文本》的要求编写立项报告，由区级文化行政部门逐级上报。

呈报技术方案：全国重点文物保护单位的管理机构根据国家文物局的立项批复意见，组织相关资质单位编写技术方案，由区级文化行政部门逐级上报。

（二）省级文物保护单位保护工程以文物所在地的市级文化行政部门为申报机关，省级文物行政部门为审批机关。审批程序为：省级文物保护单位管理机构组织相关资质单位编写技术方案，并由区级文化行政部门逐级上报。

（三）市级文物保护单位保护工程以文物所在地的区级文化行政部门为申报机关，市级文化行政部门为审批机关。审批程序为：市级文物保护单位管理机构组织相关资质单位编写技术方案，并由区级文化行政部门上报市级文化行政部门审批。

（四）区级文物保护单位及获公布的不可移动文物保护工程以文物所在地的区级文化行政部门审批机关。审批程序为：由文物保护单位的管理机构组织资质单位编写技术方案，并上报区级文化行政部门。区级文化行政部门委托佛山市文物保护专家委员会进行论证，并根据专家意见进行审批。

（五）已登记但未予以公布的不可移动文物保护工程，由其管理机构组织资质单位编写技术方案，并报区级文化行政部门备案。

文物保护工程技术方案获得批准后，由文物所在地管理机构组织符合资质要求的施工单位进行施工。施工单位应当严格按照技术方案的要求进行施工。

工程竣工后，由文物所在地管理机构会同设计单位、施工单位、监理单位对工程质量进行验评，并提交工程总结报告、竣工报告、竣工图纸、财务决算书及说明等资料，经原申报机关初验合格后报审批机关。项目的审批机关视工程项目的实际情况成立验收小组或者委托有关单位，组织竣工验收。

文物保护工程施工、监理与验收等具体要求，可参考《文物保护工程管理办法》。

二、历史建筑修缮工程审批程序

历史建筑是指经市、区人民政府确定公布的具有一定保护价值，能够反映历史风貌和地方特色，未公布为文物保护单位，也未登记为不可移动文物的建筑物、构筑物。

历史建筑的修缮工程，除日常保养和不涉及破坏历史信息、风貌特色的轻微修缮外，应委托专业的设计、施工单位实施，并按照批准的建设工程规划许可要求进行施工。

历史建筑修缮工程以区级规划部门为审批机关。审批程序为：

历史建筑管理机构组织专业的设计单位编制技术方案，并上报区级规划部门。对于历史价值较高、保存状况良好的历史建筑，应参照区级文保单位保护工程的标准进行技术方案的编制。区级规划部门会同同级文化部门、房产管理部门对设计方案进行审批。

历史建筑修缮工程竣工后，由其管理机构报区级规划部门组织竣工验收。

参考依据：

- 《文物保护工程管理办法》

- 《广东省城乡规划条例》

- 《佛山市实施<历史文化名城名镇名村保护条例>办法》

- 《文物保护工程勘察设计资质管理办法》（试行）

附件：1、文物保护工程（勘察设计）分级表

2、《全国重点文物保护单位文物保护工程立项报告规

范文本》

附件1

文物保护工程（勘察设计）分级表

| 工程级别 | 工程内容 | 资质单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 全国重点文物保护单位和国家文物局指定的重要文物的修缮工程、迁移工程、重建工程的方案及施工图设计，保护规划编制。 |  |  | 甲级资质单位 |
| 二级 | 1、全国重点文物保护单位的保养维护工程、抢险加固工程的方案及施工图设计。 |  | 乙级资质单位 |  |
|  | 2、省级文物保护单位的修缮工程、迁移工程、重建工程的方案及施工图设计、保护规划编制。 |  |  |  |
|  | 3、市、县级文物保护单位和尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物的迁移工程、重建工程。 |  |  |  |
| 三级 | 1、省级文物保护单位的保养维护工程、抢险加固工程的方案及施工图设计。 | 丙级资质单位 |  |  |
|  | 2、市、县级文物保护单位和尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物的保养维护工程、抢险加固工程、修缮工程的方案及施工图设计、保护规划编制。 |  |  |  |

附件2

全国重点文物保护单位

xxx（工程对象名称）xxx (保护工程类型)立项报告

编制单位： （盖章）

申报单位： （盖章）

年    月    日

1.文物保护单位基本信息

| 文物保护单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 布 批 次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所 在 地 |  |  | 省（自治区、市） 县（市） 镇（乡、街道） 村 |  |  |  |  |
| 使 用 管 理 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上 级 主 管 部 门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文物保护单位简介（文物保护单位的位置、年代、面积、构成、布局、价值，拟修缮文物的形制、面积、价值等内容） |  |  |  |  |  |  |  |
| 文 物 保 护 单 位 保 护 工 作 沿 革 | 工程实施时间 |  |  | 工程内容 | 金额 | 经费来源 | 验收情况 |
| 保护规划编制情况 |  | □ 已经省级人民政府批准公布 公布时间： □ 已经国家文物局批准同意 批准时间： □ 正在编制 预计完成时间： □ 尚未开始编制 预计启动编制时间： |  |  |  |  |  |

2.项目概况

| 工程对象名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护工程类型 （可多选） |  | □抢险加固工程 □修缮工程 □迁建工程 □安防工程 □消防工程 □防雷工程 □其他保护性设施建设工程 □环境整治工程 □展示利用工程 □其他（白蚁、数字化、监测、测绘等） |  |  |  |
| 项目 内容 （前期工作及工程内容） | 分项名称 |  | 内容（拟采取的保护措施） | 面积(m2) | 是否列入 保护规划 |

注：组群建筑，分项名称应具体到每个单体建筑；包含项目较多的遗址，分项名称应具体到每个遗址点的每个保护项目。表格可根据填报内容自行增加。

3.项目实施的必要性

| 存 在 主 要 问 题 及 危 害 性 分 析 | （说明存在问题、残损位置、残损面积、残损程度、危害性、影响因素等；三防工程应重点说明安全风险的类型、影响因素、特点，风险部位位置、面积、现有危害，设防紧迫程度等） |
| --- | --- |
| 项 目 实 施 的 紧 迫 性 说 明 | （从环境影响要求、本体保存状况要求、管理使用要求、规划要求、相关配套建设要求等方面进行阐述） |

4.项目实施的可行性

| 基 础 工 作 | 与本项目相关的前期调研、试验、测绘、勘察、档案资料收集及考古勘探（或发掘）情况说明 |
| --- | --- |
| 管 理 情 况 | 文物的管理单位、使用单位、产权、现状归属等管理情况 |
| 利 益 相 关 者 的 诉 求 | 当地政府、文物所有者、实际管理单位等利益相关者的保护需求 |

5.项目实施计划

项目实施进度安排（前期工作安排、设计工作安排及保护工程实施工期，按月安排计划）

6.经费估算（万元）

| 经费类别 | 工作内容及估算 |  |  |  | 经费合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期经费概算 （包括地形测绘、地质勘察、本体测绘、病害调查与评估、安全风险评估、监测、材料检测分析试验、本体修复加固试验、方案设计等） | 工作内容 |  | 工程量 | 金额 |  |
| 工程经费估算 | 分项工程 |  | 工程量 | 金额 |  |
| 工程总估算 |  |  |  |  |  |
| 其中拟申请国家 重点文物保护 专项补助经费 |  | 拟申请国家重点文物保护专项补助前期经费 万元 |  |  |  |
|  |  | 拟申请国家重点文物保护专项补助工程经费 万元 |  |  |  |

7. 图纸：图纸应清晰，标注清楚，包括位置图、总平面图及工程对象图，如有其他相关图纸可另附。

1）位置图，应标识工程对象的地理位置；

2）总平面图，应标识申请立项的工程和已完成的保护工程区域、位置，并与保护沿革相一致，石窟寺需附总立面图；

3）工程对象图，应标识工程对象现状及规模。

4）其他相关图纸

8. 照片：照片应清晰，标注名称、拍摄时间，并配以简要说明，包括整体风貌照片、工程对象照片和病害照片。

1）整体风貌照片应能反映工程对象与周边文物及环境的关系。

2）工程对象照片应能反映保护（防护）对象的基本状况、价值和安全风险。

3）病害照片应能详细反映保护（防护）对象的问题、病害类型、破坏形式、损伤程度等。

9.已批准的文物保护规划中相关的内容和图纸。

10、其他相关试验、检测、监测报告等。

古村落日常管理要求

为加强古村落历史文化保护，规范古村落日常管理工作，强化古村落所在村村民委员会对古村落文物、历史建筑、历史风貌及传统格局的保护与日常管理的责任，制定本管理要求。

- 一、建立安全巡查制度

- 古村落村民委员会应制定日常安全巡查制度，每天安排人员巡查一次，并建立台账，加强对文物、历史建筑的安全检查以及古村落传统格局和历史风貌的保护。

- 二、组建文化志愿者队伍

- 古村落村民委员会应鼓励村民参加古村落的日常管理与监督工作，组建文化志愿者队伍，参与古村落保护相关法律法规的宣传、古村落历史文化普及、日常安全巡查等工作。

- 三、成立文物安全突发事件专责小组

- 由古村落村书记担任组长，村民委员会相关负责人任组员，处理文物安全突发事件相关事宜。

- 四、建立古村落文物安全事件信息报送机制

文物安全事件发生后，文物安全突发事件专责小组应在事件发生后12小时内向镇、街道文物主管部门报告，不得迟报、谎报、瞒报和漏报。报送信息应尽可能客观、真实、准确和全面。报送内容包括以下几方面：

（一）事件发生的时间、地点和现场情况。

（二）事件的简要经过、伤亡人数、文物受损及财产损失情况的估计。

（三）事件原因。

（四）事件发生后采取的措施、效果及下一步工作方案。

（五）其他需要报告的事项。

附件2

30个特色古村落宜居示范与活化升级

2014－2016年工作指导意见

（佛山市文化广电新闻出版局）

根据《佛山市特色古村落宜居示范与活化升级实施方案》，为加快推进30个特色古村落的文化活化升级工作，进一步挖掘佛山古村落的文化内涵，加快古村落文化旅游产业发展，制定2014-2016年工作指导意见。

- 文化活化升级总目标

- 通过为期两年的特色古村落宜居示范与活化升级工作，特别是古村落文化活化升级工作，实现深入挖掘古村落历史文化内涵，形成特色文化品牌，提升古村落文化价值，加强古村落文化遗产保护，加快古村落特色文化旅游产业发展的总目标。

- 各级文化部门分工

- （一）市文广新局

- 协助市住建局、市旅游局开展相关工作，并负责全市特色古村落文化活化升级的总体规划和统筹。具体工作内容如下：

- 1.建立古村落文物的评估检查和保护制度。

- 2.成立古村落文化类专家委员会，负责古村落文化活化升级的咨询、评审，指导古村落建立村史馆、名人馆等文化设施，指导古村落进行文物修缮，指导古村落开展各类文化活动。

- 3.设计佛山市古村落统一标识，编印佛山市古村落宣传品并进行全市宣传推广。

- 4.建立与国家级专业机构的合作机制，策划高层次文化活动。

- 5.组织开展古村落保护、传承、活化的专题考察，学习借鉴先进经验。

- 6.开展古村落讲解员和文化志愿者培训。

- 7.指导各区开展典型村落的建设，树立典型，总结经验，进行全市推广。

- （二）各区文体旅游（文化体育）局

- 各区文体旅游（文化体育）局承上启下，根据市文广新局工作内容，调动区博物馆、图书馆、文化馆、非遗中心力量，配合开展对应的相关工作，落实各区文化活化升级所需配套资金。

- 1.指导和协助各古村落开展历史文献、资料的收集、整理和编印工作。

- 2.根据各类文体设施的规范要求,指导和协助本区古村落村史馆、名人馆及其它文体设施的建设。

- 3.对本区古村落的文保单位、登录文物和历史建筑进行登记和普查，指导开展修缮工作。

- 4.指导各古村落开展或恢复传统民俗活动、节庆活动。

- 5.协助各古村落制作、安装交通标识牌及公交线路站点设置。（新增要求）

- 6.配合落实本区古村落文化活化升级财政配套资金。

- （三）各镇政府（街道办事处）及镇街文化部门

- 各镇政府（街道办事处）及镇街文化部门根据市、区文化部门的工作要求，调动镇或街道的各类人力、物力资源，配合开展相应工作，落实古村落文化活化升级镇街财政配套资金。

- 1.根据各类文体设施的规范要求,协助本镇街古村落村史馆、名人馆及其它文体设施的建设。

- 2.协助各古村落进行各级文保单位、登录文物和历史建筑的登记和修缮。

- 3.指导、协助各古村落开展或恢复传统民俗活动、节庆活动。

- 4.协助各古村落制作、安装交通标识牌及公交线路站点设置。（新增要求）

- 5.落实古村落文化活化升级镇街财政配套资金。

- 各古村落

- 根据各古村落的历史渊源、资源分布情况和当前传承状况，负责落实古村落文化活化升级的各项具体任务，在完成基本要求的基础上，突出亮点打造，形成各自特色。

- 1.基本要求

- （1）对本村的历史文献、资料进行收集、整理、编印成册。

- 利用祠堂、名人故居等历史建筑建立村史馆、名人馆、民间博物馆等。其中村史馆面积要求200平方米以上，对本村历史进行陈列、展示和宣传；有历史名人的古村落要充分利用名人资源建立名人馆，丰富村落文化内涵，发挥名人效应。同时，加强民间博物馆、文化室、图书室等文体设施建设。

- 修缮各级文保单位、登录文物和历史建筑。

- （4）制作、安装交通标识牌及公交线路站点设置。（新增要求）

- （5）每年举办至少1至2项有一定影响力的传统民俗活动或节庆活动。

- （6）组建村志愿讲解员队伍，对本村历史文化进行宣传。

- （7）组建村文化志愿者队伍，发动村民力量加强文化保护、巡查和宣讲工作。

- （8）将保持和延续古村落传统格局和历史风貌的要求纳入村规民约，由全体村民共同遵守。

- 2.亮点打造

- 根据30个古村落的历史文化资源、文化样式与特点及现有优势与提升空间，对各古村落进行针对性分析，制定独具个性的文化活化升级模式。以下7个村作为亮点打造的文化活化升级古村落，尽早启动文化活化升级工作，在达到基本要求的同时，体现古村落活化的鲜明个性，发挥示范引领作用。其它古村落也要根据本村的文化特点，打造本村特色文化品牌。

- （1）禅城区张槎街道莲塘村

- （特色文化品牌：龙狮文化、龙舟文化）

- （2）南海区西樵镇上金瓯松塘村

- （特色文化品牌：翰林文化）

- （3）南海区九江镇烟南烟桥村

- （特色文化品牌：龙舟文化）

- （4）顺德区杏坛镇逢简村

- （特色文化品牌：岭南水乡文化旅游）

- （5）顺德区北滘镇碧江村

- （特色文化品牌：祠堂文化、艺术创作（书画）活动）

- （6）高明区明城镇深水村

- （特色文化品牌：岭南传统村落）

- （7）三水区芦苞镇长歧古村

- （特色文化品牌：长寿文化）

- 工作要求

- （一）时间要求。首批13个特色古村落的文化活化升级工

- 作要求在2015年12月31日前完成，其它17个特色古村落的文化活化升级工作要求于2016年10月31日完成。

- （二）工作机构。各区文体旅游(文化体育）局要成立专门工作小组，负责本区特色古村落的文化活化升级工作，确保各古村落的文化活化升级工作按照《指导意见》的要求如期推进。

- （三）检查督导。古村落文化活化升级工作的检查督导纳入城市升级两年延伸计划中开展，项目实施进度由各区文体旅游(文化体育）局负责按季度报送，市文广新局将会同市住建管理局、市旅游局共同进行季度督导。2015年督导重点按市住建管理局《指导意见》中“建设进度再督导”相关要求安排。

抄送：××××××××，××××××××、××××××××、××××××××。

佛山市文化广电新闻出版局 2015年3月11日印发