广东省环境保护厅文件

粤环〔2013〕52号

印发《广东省环境保护厅关于2013年度

重金属污染综合防治的行动计划》的通知

各地级以上市人民政府，顺德区人民政府，省重金属污染防治联席会议各省直成员单位：

根据国家和我省《重金属污染综合防治“十二五”规划》的要求，现将经省法制办审查同意的《广东省环境保护厅关于2013年度重金属污染综合防治的行动计划》（见附件）印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：广东省环境保护厅关于2013年度重金属污染综合防治
的行动计划

广东省环境保护厅

2013年7月10日

（联系人：谭志文，联系电话：020-85135005、87531365）

附件

广东省环境保护厅关于2013年度

重金属污染综合防治的行动计划

为深入贯彻落实《国务院关于重金属污染综合防治“十二五”规划的批复》（国函〔2011〕13号），认真实施《广东省重金属污染综合防治“十二五”规划》，结合我省实际，特制定2013年度重金属污染综合防治的行动计划。

一、工作目标

到2013年底，全面实施重点区域、重点行业重金属污染综合防治工作，进一步健全重金属污染综合防治体制机制；明确各地工业废水、废气中重点重金属污染物排放基数，力争重点区域主要防控重点重金属污染物排放总量比2007年降低10%以上，非重点区域重点重金属污染物排放总量不超过2007年水平；城镇集中式地表饮用水水源重点重金属污染物指标达标率达到100%；重点企业实现稳定达标排放；全面开展重点企业强制性清洁生产审核工作；重金属污染监管与应急反应能力进一步得到加强，重金属污染态势总体得到遏制。

二、重点工作

按照国家重金属污染综合防治工作总体部署和《广东省重金属污染综合防治“十二五”规划》的要求，2013年重点做好以下工作：

（一）制定重金属污染防治2013年度实施方案。

全省21个地级以上市和顺德区应依据国家、省“十二五”重金属污染防治规划要求，按照“一区一策”的原则，结合前阶段各地重金属污染防治工作进展情况，科学制定各地重金属污染防治2013年度实施方案，进一步明确本地区的重金属控制目标和重点项目，各地确定的污染物排放量目标、环境质量目标和项目完成进度等任务不得低于国家、省规划以及省行动计划规定的要求。2013年度实施方案应于2013年7月底前报省环境保护厅技术审查后，报当地人民政府批准实施。

（二）严格涉重金属项目环境准入。

各地应严格执行涉重金属新建项目环境准入制度，坚持新增产能和淘汰产能“等量置换”或“减量置换”的原则，禁止在重点区域新建、改建、扩建增加重金属污染物排放的项目（电镀等重污染行业的统一定点基地除外）。2013年1月1日起，电镀、印染、鞣革、危险废物处置等涉重金属污染行业统一定点基地，以及在省内可能造成重大环境影响应编制环境影响报告书的金属冶炼（不含废金属冶炼等资源回收综合利用项目）、金属矿山及砷矿开发、铁合金、铅蓄电池生产、鞣革、危险废物综合利用及处理处置（医疗废物处置除外）、重污染行业统一定点基地外建设的电镀（含配套电镀工序）和印染（设漂染工序）项目，其环境影响评价文件由省环境保护厅审批（按规定环境影响评价文件须报国务院环境保护主管部门审批的项目除外）。

（三）强化重点行业综合整治力度。

各地要继续强化对重点行业涉重金属企业的综合整治力度，2013年重点开展化学原料及化学制品制造业（主要为基础原料制造业）、有色金属冶炼及压延加工业（主要为常用有色金属冶炼业）和涉重金属危险废物处理处置业等三大涉重行业专项整治行动，启动有色金属矿采选业（主要为常用有色金属矿采选业）整治工作巩固金属制品业、皮革及其制品业、铅酸蓄电池制造业和废铅酸电池铅回收业专项整治成效。深化铝型材行业整治，推行无铬钝化技术，从源头解决含铬废水和废渣的排放问题。深入推进涉重金属企业环保专项行动，重点开展重金属排放企业整治“回头看”，严肃查处涉重企业违法建设、超标排放等违法行为，对未经环保部门审批以及治理无望、实施停产限期治理后仍不能达标排放的企业，依法予以关闭。

持续推进电镀行业提标升级改造工作，加快本地区规划建设的电镀定点基地项目建设进度，对未完成2011-2012年行动计划中淘汰搬迁任务的电镀企业要继续推进落后工艺淘汰和搬迁入园统一治污，加快电镀行业转型升级，严禁园区外新上电镀企业。要大力提高电镀行业清洁生产水平，尤其是珠三角地区要按照《电镀污染物排放标准（GB21900-2008）》中水污染物特别排放限值要求，持续开展电镀企业或电镀基地治污设施升级改造工程，建设一批符合清洁生产和环境管理要求的示范性电镀园区。

巩固铅蓄电池行业污染综合整治成效，按照分类指导原则，积极推动铅蓄电池产业转型升级，贯彻落实铅蓄电池行业准入条件，优化铅蓄电池行业空间布局。各地要认真总结前期铅蓄电池行业整治工作成效及存在问题，严格按照工业和信息化部、环境保护部公告的《铅蓄电池行业准入条件》（2012年第18号）和广东省环境保护厅《关于印发进一步加强广东省铅蓄电池行业污染整治推进产业转型升级的通知》（粤环〔2011〕115号）有关要求，对本地区铅蓄电池企业整治计划的落实情况进行自查。对已通过验收恢复生产的铅蓄电池企业，要督促加强环境管理，指导企业全面开展清洁生产审核，推动先进生产技术和集中治污技术的运用，进一步完善含铅危险废物妥善收集，有效削减铅烟、铅尘和含铅废水产生量，提高中水回用率，确保各项污染物稳定达标排放，推动企业尽快通过符合铅蓄电池行业准入条件企业单位公告；对未如期完成整治或整治工作未达验收要求的铅蓄电池企业，要坚决采取关闭措施；对被关闭企业要做好善后工作，拆除涉铅生产设备，妥善处置剩余污染物，及时依法注销或吊销相关许可证（照），确保铅蓄电池企业各项整治措施落到实处。

（四）加大落后产能淘汰力度。

各地要加强对淘汰落后产能工作的监督考核，定期向社会公告限期淘汰的企业名单和执行情况。2013年起，金属表面处理及热处理加工业禁止使用含氰电镀工艺（除电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺外）；2013年年底前，皮革及其制品业要淘汰年加工生皮能力5万标张牛皮、年加工蓝湿皮能力3万标张牛皮以下的制革生产线；化学原料及化学制品制造业要淘汰汞法烧碱和石墨阳极隔膜法烧碱等落后生产工艺，限制30万吨/年以下烧碱装置，淘汰4万吨/年以下硫铁矿制酸生产装置；重有色金属冶炼业要逐步淘汰污染严重、金属回收率低的小型重有色金属冶炼企业，逐步淘汰未配套建设制酸及尾气吸收系统或虽已配备制酸系统但尾气及铅尘仍不达标的烧结机炼铅工艺，严格限制单系列10万吨/年规模以下粗铜、锌冶炼项目以及资源利用水平低的重有色金属冶炼项目，逐步淘汰能耗高、污染重的反射炉及鼓风炉炼铜、烧结锅炼铅、落后锌冶炼、烧结机铅冶炼等落后产能。

（五）加强重有色金属矿采、选、冶企业污染综合治理。

各地要督促本地区现有重有色金属矿采、选、冶企业深入开展废水、废气、废渣中重金属污染物治理，落实企业治污责任。2013年，韶关、佛山等地要全面完成46家冶炼企业废气重金属污染治理项目，开展强制性清洁生产审核工作，严格执行每两个月一次的重金属监督性监测工作。启动采、选、冶企业重金属污染防治技术示范工程，对已经造成环境污染的企业，要明确企业主体的修复和治理责任，督促相关企业启动对周边受污染环境的修复治理工作。积极探索燃煤电厂工业废气重金属污染治理措施，强化煤品重金属含量检测工作，逐步改善能源消费结构，推行清洁能源。

（六）全面提高涉重金属企业强制性清洁生产审核水平。

各地要全面掌握本地区涉重金属企业的生产情况、强制性清洁生产审核工作进度及重金属减排方案实施情况，按照每两年开展一次审核的原则，督促超过有效期的涉重金属企业开展新一轮清洁生产审核，并及时向省环境保护厅上报通过评估和验收的涉重金属企业名单。列入国家和广东省“十二五”重金属污染防治规划的重点企业应在2013年全面开展强制性清洁生产审核工作。各地要严格涉重金属企业强制性清洁生产审核评估、验收工作，涉重金属企业强制性清洁生产审核评估应以重金属污染物减排为重点。

（七）妥善处理处置含重金属危险废物。

各地要按照环境保护部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、卫生部等四部委联合印发的《“十二五”危险废物污染防治规划》（环发〔2012〕123号）有关要求，制定规划的实施方案，并组织实施；认真贯彻落实《关于加强危险废物管理工作的意见》（粤环〔2013〕4号），优化涉重金属危险废物的产业布局，严格控制涉重金属危险废物项目准入，淘汰落后生产工艺，强化环境监管，加快推进处理处置设施，确保涉重金属危险废物得到妥善处理处置。要积极鼓励和引导重金属污染排放企业改进生产工艺、管理方式，从源头上减少含重金属低品位矿渣、含重金属污染物的烟尘、含重金属污染等废渣的产生量，确保废渣堆存安全。全面规范各类含重金属危险废物的环境管理，以排污申报登记为基础，加强含重金属危险废物贮存、转移及处置的全过程监管，逐步实现各类含重金属危险废物产生源申报、转移管理以及经营管理的信息化。严格执行危险废物转移联单制度，确保含重金属危险废物依法交送有资质的单位进行安全处置，防止出现二次污染。

（八）积极开展重金属历史遗留污染治理和污染防治技术示范工程。

汕头贵屿和清远龙塘、石角要全面实施区域电子废物污染综合整治方案，继续开展电子废物拆解焚烧集中地环境综合整治，积极推进循环经济园区建设，对符合要求的拆解散户分批分步依法引入园区并加强监管。汕头市应在2013年底前完成废旧家电整机拆解项目和大气重污染区域植物修复工程，推进循环经济产业园内外环保基础设施建设工程和贵屿镇重金属污染典型土壤环境修复示范工程建设。清远市应在2013年底完成40%的规模以上废五金拆解企业入园任务，制定龙塘镇电子垃圾拆解焚烧场地环境综合整治方案并完成项目招投标工作，推进电子垃圾污染农田土壤修复技术应用示范工程建设。

韶关、河源、阳江、梅州、汕尾、肇庆等地要以矿山环境整治与生态恢复、尾矿库风险防范等重要历史遗留问题治理为重点，按照规划年度实施进度要求积极推进历史遗留和污染防治技术示范项目实施。韶关市要重点开展大宝山矿区及周边环境综合整治，2013年底前完成李屋拦泥库雨污分流工程建设和李屋拦泥库2#、3#、4#坝体工程并投入使用，启动李屋拦泥库废水处理站技术优化和升级改造，逐步消化库内历史库存废水的处理，推进李屋拦泥库上游铁龙铁矿外排水整治工作，并组织开展凡口铅锌矿土壤修复和植被恢复工程、植物-微生物联合修复技术集成示范工程等项目。各地要积极开展重金属污染场地环境风险评估和修复后风险评估等技术研究，对受重金属污染的典型农田和蔬菜基地等重金属污染场地实施环境调查与评估，根据评估结果制定优先治理与修复计划，推进污染场地的重金属污染综合整治与修复示范工程。

（九）进一步完善重金属污染监控网络建设。

各地要按照国家、省重金属监测方案要求，严格开展重金属污染源监督性监测和重点区域地表水、环境空气重金属专项监测工作，加强土壤重金属监测工作,加大对重点区域所在区（县）环境监测站点的投入力度，完善土壤与大气重金属采样和检测仪器的配备和技术队伍的建设，逐步提升大气、土壤重金属污染监测能力；完善重点区域内水质自动站重金属指标监测能力；逐步推进重点重金属污染源自动在线监控；基础能力建设项目原则上应于2013年前完成。认真开展城镇集中式地表饮用水水源、地表水国控断面、重点区域水和大气环境中重点重金属污染物监测和重金属污染源监督性监测工作，提高重金属污染突发环境事件应急能力。加强对重点区域主要农产品产地调查、评估和定点监测工作，提升农产品安全保障水平。

（十）不断强化重金属污染防治的环境监管。

严格涉重金属排污企业环境监管，加大对涉重金属企业的现场检查频次，严肃查处涉重金属企业违法建设、超标排放等违法行为，依法关停缺少治污设施、不能稳定达标排放的重金属污染排放企业；限期整改存在环境安全隐患的企业，对限期治理后仍不能达标排放的企业要依法关闭。

严格规范涉重金属企业环境管理，完善企业重金属污染物产生、排放详细台账，督促企业实行特征污染物日监测制度，每月向当地环境保护部门报告监测结果，并及时上报企业原料和产量的变化情况。指导重点企业逐步安装重金属污染物在线监测装置并与环保部门联网。继续加强重有色金属矿采选、冶炼、皮革、电镀、铅蓄电池等重点行业企业环境信息公开工作，定期公布企业重金属污染物排放、清洁生产审核等环境管理情况。加大重金属污染综合防治宣传力度，强化公众参与，提高全社会对重金属危害的认识和防范意识。

三、重点项目

2013年重点实施项目清单附后（分发各地级市）。

附件1                            落后产能淘汰项目

| 序号 | 地市 | 企 业 名 称 | 所属行业 | 淘汰内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佛山 | 佛山市顺德区正亿电镀有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 含氰电镀工艺 | 2013年 |
| 2 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂新东方家用电器厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 含氰电镀工艺 | 2013年 |
| 3 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂求益电镀厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 含氰电镀工艺 | 2013年 |
| 4 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂高佳电镀厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 含氰电镀工艺 | 2013年 |
| 5 | 佛山 | 佛山市顺德区鸿达电镀有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 含氰电镀工艺 | 2013年 |

附件2                           污染源综合治理项目

| 序号 | 地市 | 项目名称 | 承担单位 | 项目建设内容 | 完成时间 | 2013年建设目标 | 项目类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佛山 | 顺德区电镀工业园电镀废水污染治理工程 | 顺德区电镀工业园（顺德区19家电镀企业） | 电镀废水集中深度处理 | 2013年 | 完成电镀废水膜深度处理工艺改造，满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）特别排放限值要求并通过环保验收。 | 国家规划 |
| 2 | 佛山 | 佛山市电镀行业废水深度处理工程 | 佛山市顺德区27家公司电镀厂（国家规划项目原名为佛山市54家公司电镀厂） | 电镀废水深度处理 | 2013年 | 完成电镀废水膜深度处理工艺改造，满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）水污染物特别排放限值要求并通过环保验收。 | 国家规划 |
| 3 | 佛山 | 鑫还宝资源利用有限公司（二期）废旧电子电器综合处置项目 | 佛山市顺德鑫还宝资源利用有限公司 | 废旧电子电器综合处理处置（15万吨/年） | 2015年 | 按照国家废弃电器电子产品回收处理管理条例有关要求，建成完善的污染物集中处理设施，达到电子废物无害化处理处置。 | 国家规划 |

附表1  第1号项目顺德区电镀工业园19家电镀企业名单

| 序号 | 地市 | 项目名称 | 承担单位 | 项目建设内容 | 主要工艺 | 建设规模 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂精艺电镀实业有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区容桂精艺电镀实业有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 550吨/日 | 2013年 |
| 2 | 佛山 | 佛山市顺德区精钻电镀有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区精钻电镀有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 351吨/日 | 2013年 |
| 3 | 佛山 | 佛山市顺德区新希电镀电器有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区新希电镀电器有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 219吨/日 | 2013年 |
| 4 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂德业电器电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区容桂德业电器电镀厂 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 205吨/日 | 2013年 |
| 5 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂恒益电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区容桂恒益电镀厂 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 200吨/日 | 2013年 |
| 6 | 佛山 | 佛山市顺德区得雅电镀有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区得雅电镀有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 165吨/日 | 2013年 |
| 7 | 佛山 | 佛山市顺德区扬美金属表面处理实业有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区扬美金属表面处理实业有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 164吨/日 | 2013年 |
| 8 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂绍初金属电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区容桂绍初金属电镀厂 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 161吨/日 | 2013年 |
| 9 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂金马电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区容桂金马电镀厂 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 146吨/日 | 2013年 |
| 10 | 佛山 | 佛山市顺德区鸿澳电镀五金有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区鸿澳电镀五金有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 126吨/日 | 2013年 |
| 11 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂东辉电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区容桂东辉电镀厂 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 118吨/日 | 2013年 |
| 12 | 佛山 | 佛山市顺德区合贤电镀有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区合贤电镀有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 112吨/日 | 2013年 |
| 13 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂潮西电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区容桂潮西电镀厂 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 110吨/日 | 2013年 |
| 14 | 佛山 | 广东雄风电器有限公司华口电镀分厂电镀废水深度处理工程 | 广东雄风电器有限公司华口电镀分厂 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 96吨/日 | 2013年 |
| 15 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂佳诚五金电器厂电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区容桂佳诚五金电器厂 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 82吨/日 | 2013年 |
| 16 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂源亿电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区容桂源亿电镀厂 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 82吨/日 | 2013年 |
| 17 | 佛山 | 佛上市顺德区长益电镀实业有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛上市顺德区长益电镀实业有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 66吨/日 | 2013年 |
| 18 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂新永利电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区容桂新永利电镀厂 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 55吨/日 | 2013年 |
| 19 | 佛山 | 佛山市顺德区新咏电镀有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区新咏电镀有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 55吨/日 | 2013年 |

附表2  第2号项目佛山市电镀行业废水深度处理工程27家电镀行业企业名单

| 序号 | 地市 | 项目名称 | 承担单位 | 项目建设内容 | 主要工艺 | 建设规模 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佛山 | 佛山市成德实业投资有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市成德实业投资有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 107吨/日 | 2013年 |
| 2 | 佛山 | 佛山市顺德区杏坛镇亿联电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区杏坛镇亿联电镀厂 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 412吨/日 | 2013年 |
| 3 | 佛山 | 佛山市顺德区杏坛宏润电镀有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区杏坛宏润电镀有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 356吨/日 | 2013年 |
| 4 | 佛山 | 佛山市顺德区杏坛镇亿城电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区杏坛镇亿城电镀厂 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 349吨/日 | 2013年 |
| 5 | 佛山 | 佛山市顺德区冠新电镀有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区冠新电镀有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 329吨/日 | 2013年 |
| 6 | 佛山 | 佛山市耀涛电镀有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市耀涛电镀有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 303吨/日 | 2013年 |
| 7 | 佛山 | 佛山市顺德区杏坛镇益福电镀有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区杏坛镇益福电镀有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 289吨/日 | 2013年 |
| 8 | 佛山 | 佛山市顺德区金章电镀有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区金章电镀有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 275吨/日 | 2013年 |
| 9 | 佛山 | 佛山市顺德区杏坛镇金铰电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区杏坛镇金铰电镀厂 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 240吨/日 | 2013年 |
| 10 | 佛山 | 佛山市顺德区忆皇电镀有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区忆皇电镀有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 194吨/日 | 2013年 |
| 11 | 佛山 | 佛山市顺德区福禧来电化有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区福禧来电化有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 179吨/日 | 2013年 |
| 12 | 佛山 | 佛山市顺德区兆荣电镀有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区兆荣电镀有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 148吨/日 | 2013年 |
| 13 | 佛山 | 佛山市顺德区钜泓电镀有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区钜泓电镀有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 143吨/日 | 2013年 |
| 14 | 佛山 | 佛山市顺德区迪克电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区迪克电镀厂 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 137吨/日 | 2013年 |
| 15 | 佛山 | 佛山市顺德区杏坛镇巨辉电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区杏坛镇巨辉电镀厂 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 133吨/日 | 2013年 |
| 16 | 佛山 | 佛山市顺德区越达电镀有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区越达电镀有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 105吨/日 | 2013年 |
| 17 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂广宏电化电镀五金有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区容桂广宏电化电镀五金有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 104吨/日 | 2013年 |
| 18 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂威亮电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区容桂威亮电镀厂 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 104吨/日 | 2013年 |
| 19 | 佛山 | 佛山市顺德区杏坛镇鸿马电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区杏坛镇鸿马电镀厂 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 96吨/日 | 2013年 |
| 20 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂永卓电镀有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区容桂永卓电镀有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 82吨/日 | 2013年 |
| 21 | 佛山 | 佛山市顺德区精盈塑料实业有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区精盈塑料实业有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 55吨/日 | 2013年 |
| 22 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂晶亮电镀五金有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区容桂晶亮电镀五金有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 44吨/日 | 2013年 |
| 23 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂科联电镀实业有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区容桂科联电镀实业有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 41吨/日 | 2013年 |
| 24 | 佛山 | 佛山市顺德区康山电镀有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区康山电镀有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 28吨/日 | 2013年 |
| 25 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂容里大联金属制品厂电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区容桂容里大联金属制品厂 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 23吨/日 | 2013年 |
| 26 | 佛山 | 佛山市深塑宝鹏钢铁有限公司电镀废水深度处理工程 | 佛山市深塑宝鹏钢铁有限公司 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 22吨/日 | 2013年 |
| 27 | 佛山 | 佛山市顺德区陈村镇庄头恒丰五金电器厂电镀废水深度处理工程 | 佛山市顺德区陈村镇庄头恒丰五金电器厂 | 电镀废水深度处理 | 膜深度处理工艺 | 14吨/日 | 2013年 |

附件3                             基础能力建设项目

| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 建设内容 | 建设期限(年) | 2013年建设目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防控区区县级环境监测站实验室仪器配置项目 | 10个重点防控区所在的区县级环境监测站 | 对10个重点防控区31个区县级环境监测站配备原子荧光分光光度计、石墨炉/火焰原子吸收分光光度计、极谱仪、底泥采样器、土壤研磨与分筛器、翻转式振荡器、微波消解仪、冷冻干燥机 | 2010-2015 | 在现有仪器设备基础上，按具体需求合理制定仪器设备采购计划,落实资金安排,逐步开展仪器设备的招标、购置、安装和调试工作，组织技术人员培训。 |
| 2 | 重点防控区区县级环境监测站应急仪器配置项目 | 10个重点防控区所在的区县级环境监测站 | 对10重点防控区31个区县级监测站配备便携式水质重金属监测仪和便携式X射线荧光测定仪 | 2010-2015 |  |
| 3 | 重点防控区涉重企业在线监测仪器设备配置项目 | 10个重点防控区所在的区县级涉重企业 | 对10个重点防控区涉重企业安排废水或废气在线监测仪器设备，涉重废气企业优先安装汞、铅尘（烟）等在线监控系统 | 2010-2015 |  |
| 4 | 重点防控区自动监测设备配置项目 | 10个重点防控区所在的区县级环境监测站 | 对10个重点防控区31个区县配备空气重金属自动监测仪和地表水重金属自动监测仪器设备 | 2010-2015 |  |
| 5 | 重点防控区区县级环境监察机构仪器配置项目 | 10个重点防控区所在的区县级环境监察机构 | 对10个重点防控区31个区县级环境监察机构配备执法专用车,配备暗管探测仪、冷冻干燥机和数字温控电热板等仪器设备 | 2010-2015 |  |
| 6 | 地市级环境监测站实验室仪器配置项目 | 全省21个地市级环境监测站 | 对21个地市级监测站配备ICP-MS（电感耦合等离子质谱仪）、全自动测汞仪、全自动消解器 | 2010-2015 |  |
| 7 | 地市级环境监测站应急仪器配置项目 | 全省21个地市级环境监测站 | 对21个地市级监测站配备监测应急采样专用车、便携式多功能水质检测仪、便携式X射线荧光测定仪 | 2010-2015 |  |

（10个重点防控区包括国家规划的7个重点防控区和省规划的3个重点防控区。）

附件4                          铅蓄电池制造企业整治名单

（严格按照工业和信息化部、环境保护部公告的《铅蓄电池行业准入条件》（2012年第18号）和广东省环境保护厅《关于印发进一步加强广东省铅蓄电池行业污染整治推进产业转型升级的通知》（粤环[2011]115号）有关要求执行）

| 序号 | 地市 | 企 业 名 称 | 生产类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佛山市 | 汤浅蓄电池（顺德）有限公司 | 极板加工； 电池组装； |
| 2 | 佛山市 | 佛山市顺德区均安镇永星蓄电池厂 | 电池组装； |
| 3 | 佛山市 | 佛山市瑞国电器有限公司 | 电池组装； |
| 4 | 佛山市 | 佛山市顺德区新能科技有限公司 | 电池组装； |
| 5 | 佛山市 | 佛山市顺德区大洋彩虹电源有限公司 | 电池组装； |
| 6 | 佛山市 | 佛山市顺德区环都实业有限公司 | 电池组装； |
| 7 | 佛山市 | 佛山市顺德区容桂东源电池厂 | 电池组装； |
| 8 | 佛山市 | 佛山市顺德区容桂大福万灵蓄电池厂 | 电池组装； |
| 9 | 佛山市 | 佛山市顺德区三帆电源实业有限公司 | 电池组装； |
| 10 | 佛山市 | 佛山市顺德区龙江镇尖锋蓄电池厂 | 电池组装； |
| 11 | 佛山市 | 广东汤浅电池有限公司 | 极板加工； 电池组装； |

公开方式：依申请公开

抄送：各地级以上市环保局、深圳市人居环境委员会、顺德区环境运输和城市管理局。

广东省环境保护厅办公室                    2013年7月10日印发